Информация о реализации инвестиционных проектов резидентов ТОР «Каспийск»

| № п/п | Наименование резидента (инвестиционного проекта) | Срок резидентства | Общий объем инвестиций, млн руб. |  | Привлечено инвестиций на 20.09.24 г. (нарастающим итогом), млн руб. | Число рабочих мест, ед. |  | Создано рабочих мест на 20.09.24 г. (нарастающим итогом), ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в целом по проекту | в т. ч. в 2024 г. (нарастающим итогом) |  | в целом по проекту | в т.ч. в 2024 г. (нарастающим итогом) |  |
|  | ООО «Каспийский завод стекловолокна» (8 февраля 2018 г.) (Производство стекловолокна и изделий из него) | (2018-2027) | 323,9 | 323,9 | 323,9 (100,0 % от плана) | 185 | 185 | 185 (100 % от плана) |
|  | ООО «Дагполимер» (27 сентября 2018 г.) (Производство и переработка полиэтиленов) | (2018-2027) | 32,3 | 32,3 | 36,3 (112,4% от плана) | 21 | 21 | 24 (114,3 % от плана) |
|  | ООО «Каспийский завод электронной техники» (19 марта 2020 г.) (Производство антенно-фидерных и приемо-передающих модулей, а также их составных частей для коммуникационного оборудования) | (2020-2027) | 6,0 | 6,0 | 6,0 (100,0 % от плана) | 20 | 20 | 20 (100,0 % от плана) |
|  | ООО «Инжстройпроект» (19 марта 2020 г.) (Строительство жилого комплекса «Энерго» в г. Каспийске») | (2020-2029) | 225,0 | 74,23 | 32,2 (43,4 % от плана) | 27 | 27 | 26 (96,3 % от плана) |
|  | ООО «Капитал Инвест-Пром» (11 мая 2022 г.) (Создание Индустриального Строительного Комплекса «Каспийск» на территории Республики Дагестан) | (2022-2029) | 1719,0 | 1476,4 | 1088,3 (73,7 % от плана) | 236 | 236 | 67 (28,4 % от плана) |
|  | ООО «Каспийский завод торгового оборудования» (5 сентября 2023 г.) (Расширение действующего производства торгового и нейтрального оборудования для пищеблоков) | (2023-2029) | 16,9 | 16,9 | 7,6 (45,0 % от плана) | 25 | 25 | 4 (16,0 % от плана) |
|  | ООО «ТУР» (28 декабря 2023 г.) (Строительство туристического комплекса «AZIMUT-2») | (2023-2029) | 210,7 | 179,3 | 59,8 (33,3 % от плана) | 48 | 20 | 3 (15,0 % от плана) |
|  | ООО «СЗ «Новая жизнь» (8 июля 2024 г.) («Строительство многоквартирного дома ЖК «Новая жизнь») | (2024-2029) | 1137,5 | 61,5 | 0 | 28 | 28 | 0 |
|  | ООО «Золотые пески» (9 июля 2024 г.) («Строительство многоквартирного дома ЖК «Золотые пески») | (2024-2029) | 1143,7 | 59,6 | 0 | 27 | 27 | 0 |
|  | Итого по проектам резидентов ТОР «Каспийск»: |  | 4815 | 2230,1 | 1554,1 (69,7 % от плана) | 617 | 510 | 329 (64,5 % от плана) |