Информация о реализации инвестиционных проектов резидентов ТОР «Дагестанские Огни»

| № п/п | Наименование резидента (инвестиционного проекта) | Срок резидентства | Общий объем инвестиций, млн руб. |  | Привлечено инвестиций на 1.01.25 г. (нарастающим итогом), млн руб. | Число рабочих мест, ед. |  | Создано рабочих мест на 1.01.25 г. (нарастающим итогом), ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в целом по проекту | в т. ч. в 2024 г. (нарастающим итогом) |  | в целом по проекту | в т.ч. в 2024 г. (нарастающим итогом) |  |
|  | ООО «Дагогнинский завод строительных материалов» (25 октября 2019 г.) (Производство строительных материалов (пеплоблоков) | (2019-2028) | 60,82 | 60,82 | 97,8 (160,8 % от плана) | 23 | 23 | 13 (56,5 % от плана) |
|  | ООО «Югресурс» (9 декабря 2019 г.) (Строительство бетоносмесительного завода) | (2019-2028) | 14,24 | 14,24 | 84,2 (в 5,9 раза больше от плана) | 11 | 11 | 14 (127,3 % от плана) |
|  | ООО «Хазар» (30 ноября 2021 г.) (Производство концентрированных соков, пюре и нектаров) | (2021-2028) | 2438,3 | 2438,3 | 865,0 (35,5 % от плана) | 103 | 103 | 10 (9,7 % от плана) |
|  | ООО «Проект-Строй» (30 ноября 2021 г.) (Производство товарного бетона на территории моногорода Дагестанские Огни) | (2021-2028) | 16,05 | 16,05 | 17,6 (109,7 % от плана) | 17 | 17 | 19 (111,8 % от плана) |
|  | ООО «Каспий Гласс» (17 декабря 2021 г.) (Организация производства стеклянных шаров) | (2021-2030) | 165,0 | 165,0 | 166,2 (100,7 % от плана) | 50 | 50 | 50 (100,0 % от плана) |
|  | ООО «ТрубоПласт» (11 октября 2022 г.) (Строительство завода по производству гофрированных труб в Республике Дагестан) | (2022-2028) | 662,4 | 662,4 | 491,1 (74,1 % от плана) | 126 | 126 | 10 (0,8 % от плана) |
|  | ООО «Магнит» (5 июля 2023 г.) (Организация производства строительных материалов в Республике Дагестан) | (2023-2030) | 7,0 | 7,0 | 16,5 (в 2,4 раза больше от плана) | 24 | 24 | 3 (12,5 % от плана) |
|  | ООО «СОЮЗ-Инвест» (5 июля 2023 г.) (Организация производства строительных стеновых блоков в Республике Дагестан) | (2023-2030) | 40,0 | 40,0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
|  | ООО «Шелковый Путь» (5 июля 2023 г.) (Производство тротуарной плитки в моногороде Дагестанские Огни) | (2023-2030) | 166,2 | 166,2 | 0 | 100 | 100 | 0 |
|  | Итого по проектам резидентов ТОР «Дагестанские Огни»: |  | 3570,0 | 3570,0 | 1738,3 (48,7 % от плана) | 464 | 464 | 119 (25,6 % от плана) |