**Информация о ходе реализации Республиканской инвестиционной программы на 1 апреля 2025 года**

Объем финансирования Республиканской инвестиционной программы   
на 2025 год (далее – Программа) составляет 27 219,569 млн рублей, в том числе 4 191,624 млн рублей – средства федерального бюджета и 23 027,945 млн рублей – средства республиканского бюджета Республики Дагестан *(Закон Республики Дагестан от 24 декабря 2024 года № 96 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»).*

По состоянию на 1 апреля 2025 года профинансировано 539,677 млн рублей   
(2,0 проц. от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета –   
192,976 млн рублей (4,6 проц.) и за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 346,701 млн рублей (1,5 проц.).

Согласно информации главных распорядителей бюджетных средств   
и заказчиков кассовый расход средств составил 263,461 млн рублей (1,0 проц.   
от планового задания и 48,8 проц. от выделенного объема), в том числе   
65,597 млн рублей - за счет средств федерального бюджета (1,6 проц.   
и 34,0 проц.) и 197,864 млн рублей - за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан (0,9 проц. и 57,1 проц.).

По итогам реализации Программы в 2025 году планируется ввод   
в эксплуатацию 44 объектов, в том числе 16 объектов общего образования   
на 4 826 уч. мест и 2 200 кв. м, 2 объектов дошкольного образования на 450 мест,  
 3 объектов культуры на 1200 мест, 2 объектов спорта, 4 объектов газоснабжения   
на 74,6 км, 14 объектов водоснабжения на 245,2 км и 24 тыс. куб. м/с, 3 объектов водоотведения на 41,1 километра.