**Информация о ходе реализации**

**Республиканской инвестиционной программы на 1 июля 2025 года**

Объем финансирования Республиканской инвестиционной программы
(далее – Программа) на 2025 год составляет 20 030,392 млн рублей, в том числе
4 316,767 млн рублей – средства федерального бюджета и 15 713,625 млн рублей – средства республиканского бюджета Республики Дагестан *(Закон Республики Дагестан от 24 декабря 2024 года № 96 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. от 30 июня 2025 года).*

По состоянию на 1 июля 2025 года профинансировано 2 610,926 млн рублей
(13,0 проц. от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета –
785,307 млн рублей (18,2 проц.) и за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 825,619 млн рублей (11,6 проц.).

Согласно информации главных распорядителей бюджетных средств
и заказчиков кассовый расход средств составил 2 082,726 млн рублей (10,4 проц.
от планового задания и 79,8 проц. от выделенного объема), в том числе
624,564 млн рублей - за счет средств федерального бюджета (14,5 проц.
и 79,5 проц.) и 1 458,162 млн рублей - за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан (9,3 проц. и 79,9 проц.).

По итогам реализации Программы в 2025 году планируется ввод
в эксплуатацию 59 объектов, в том числе 17 объектов общего образования
на 6 536 уч. мест, 3 объектов дошкольного образования на 580 мест, 1 объекта здравоохранения, 2 объектов культуры на 600 мест, 4 объектов спорта, 8 объектов газификации протяженностью 121,2 км, 21 объекта водоснабжения протяженностью 206,4 км и объемом 24 тыс. куб. м/с, 3 объектов водоотведения протяженностью 36,28 километра.