Информация об итогах реализации Республиканской инвестиционной программы по состоянию на 31 декабря 2025 года

Объем финансирования Республиканской инвестиционной программы 
(далее – Программа) на 2025 год составил 20 257,103 млн рублей, в том числе 4 130,626 млн рублей – средства федерального бюджета и 16 126,477 млн рублей – средства республиканского бюджета Республики Дагестан.

По состоянию на 31 декабря 2025 года профинансировано 19 638,748 млн рублей (96,9 проц. от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 117,286 млн рублей (99,7 проц.)  и за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 15 521,462 млн рублей (96,2 проц.).

Согласно информации главных распорядителей бюджетных средств 
и заказчиков кассовый расход средств составил 19 214,149 млн рублей (94,9 проц. 
от планового задания и 97,8 проц. от выделенного объема), в том числе 
4 117,286 млн рублей – за счет средств федерального бюджета (99,7 проц. 
и 100,0 проц.) и 15 096,863 млн рублей – за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан (93,6 проц. и 97,3 проц.).

В рамках Программы в 2025 году планировался ввод в эксплуатацию 
38 объектов, в том числе 9 объектов общего образования на 2364 уч. места, 1 объекта дошкольного образования на 250 мест, 1 объекта здравоохранения, 1 объекта культуры, 3 объектов спорта, 7 объектов газификации протяженностью 107,2 км, 15 объектов водоснабжения протяженностью 184,7 км и объемом 24 тыс. куб. м/с,
1 объекта водоотведения протяженностью 1,28 километра.

По итогам реализации Программы в 2025 году введено в эксплуатацию 
20 объектов, в том числе 9 объектов общего образования на 2364 уч. места, 1 объект дошкольного образования на 250 мест, 1 объект культуры, 1 объект спорта, 
6 объектов газификации протяженностью 56,79 км, 2 объекта водоснабжения протяженностью 95,37 километра.

Строительные работы завершены по 13 объектам, в том числе 1 объекту здравоохранения, 1 объекту спорта, 10 объектам водоснабжения, 1 объекту водоотведения.

Кроме того, 1 сентября 2025 года открыты 10 ранее завершенных объектов образования, в том числе 8 объектов общего образования и 2 объекта дошкольного образования.