Информация о ходе реализации Республиканской инвестиционной программы на 1 июля 2026 года

[bookmark: _Hlk232000758][bookmark: _Hlk232000795]Объем финансирования Республиканской инвестиционной программы 
(далее – Программа) на  2026 год составляет 27 144,233 млн рублей, в том числе 7 073,366 млн рублей – средства федерального бюджета и 20 070,867  млн рублей – средства республиканского бюджета Республики Дагестан (Закон Республики Дагестан от 26 декабря 2025 года № 107 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (в ред. от 10 марта 2026 года № 22) и постановление Правительства Республики Дагестан 
от 13 февраля 2026 года № 36 «О Республиканской инвестиционной программе 
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (в ред. от 29 апреля 2026 года № 92).
По состоянию на 1 июля 2026 года профинансировано 2 905,512 млн рублей 
(10,7 проц. от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 
1 560,851 млн рублей (22,1 проц.) и за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 344,661 млн рублей (6,7 проц.).
Согласно информации главных распорядителей бюджетных средств 
и заказчиков кассовый расход средств составил 2 551,985 млн рублей (9,4 проц. 
от планового задания и 87,8 проц. от выделенного объема), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 437,544 млн рублей (20,3 проц. и 92,1 проц.) 
и за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 114,440 млн рублей (5,6 проц. и 82,9 проц.).
В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию 64 объектов, в том числе 
10 объектов общего образования на 5 076 уч. мест, 4 объектов дошкольного образования на 578 мест, 1 объекта здравоохранения (1 ФАП), 15 объектов спорта 
на  16 049,0 кв. м и 5000 мест, 10 объектов газификации (170,833 км), 19 объектов водоснабжения (329,298 км), 4 объектов водоотведения на 7,38 км и 1 прочего объекта (строительство набережной в г. Дербенте).

