Результаты мониторинга мер по адаптации к изменениям климата

| 1. Наименование субъекта адаптации | Правительство Республики Дагестан |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (федеральный орган исполнительной власти или высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации) |  |  |
| 2. Отчетный год | 2025 |  |  |
| ### 3. Характеристики мониторинга | Наименование |  | Значение |
|  | общий прогресс выполнения мероприятий (ОПМ, в %) |  | 6,25 |
|  | текущий уровень выполнения мероприятий (ТМ, в %) |  | 100 |
|  | общий прогресс выполнения показателей достижения целей адаптации (ОПП, в %) |  | 77,0 |
|  | текущий уровень выполнения плана адаптации (ТПА, в %) |  | 61,1 |

4. Информация о ходе выполнения мероприятий и показателей достижения целей адаптации (целевых показателей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок | Текущий статус и информация о ходе исполнения мероприятия и достижении целевых показателей | Информация о причинах неисполнения мероприятия/показателя и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Страхование посевов сельско-хозяйственных культур много-летних насаждений от воздействия сильных атмосферных осадков и града | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан | 2024-2027 | По состоянию на 31 декабря 2025 года САО «ВСК» и АО СК «РСХБ-Страхование» с сельхозтоваропроизводителями республики заключено 20 договоров сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. Застрахованная площадь составляет 10531,5 гектара |  |
| 2.1. | Проведение работ и мероприятий по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров | Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан | 2024-2027 | В настоящее время осуществляются мероприятия по подготовке к предстоящему пожароопасному сезону, а также ведется работа по согласованию и утверждению сводного плана тушения лесных пожаров в 2026 году |  |
| 3.1. | Проведение противопаводковых мероприятий: расчистка и дно-углубление русел рек | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан | 2024-2027 | Завершены руслоочистительные работы на реке Биде-Ор в пределах с. Хилих Чародинского района Республики Дагестан протяженностью 800 метров |  |
| 3.2. | Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан | 2024-2027 | Определено местоположение береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос в бассейнах рек Акташ, Аксай, Ярыксу, Губденозень, Тлар, Аркаслыор, Бураганозень, Ямансу, Шура-озень, Малый Сулак, Сулак, Бугленозень, Параулозень, Кривая балка |  |
| 3.3 | Текущий ремонт восстановление автомобильных дорог, пострадав-ших от паводков русловых деформаций | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | 2024-2027 | Аварийно-восстановительные рабо-ты в 2025 году завершены в полном объеме |  |
| 3.4. | Строительство регуляционных сооружений | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | 2024-2027 | Строительство регуляционных сооружений в 2025 году проведено на 5 объектах |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт гидро-технических сооружений на реке Терек | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан | 2024-2027 | Объем работ, предусмотренный на 2025 год, выполнен. Срок реализации – 2024-2026 годы |  |
| 4.1. | Выполнение химзащитных работ с применением авиации и наземной техники против особо опасных вредителей | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан | 2024-2027 | Благодаря принятым мерам в 2025 году недопущено распространение саранчевых вреди-телей. В текущем году для проведения конкурсных мероприятий запрошены коммерческие предложения от подряд-ных организаций на выполнение работ по недопущению распространения саранчовых вредителей на территории Республики Дагестан |  |
| 4.2. | Проведение фитомелиоративных мероприятий | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан | 2024-2027 | В 2025 году показатели по достижению результативности выполнены. На текущий период рассматривается проведение фитомелиоративных меро-приятий на площади 5 тыс. гектаров |  |
| 5.1. | Текущий ремонт и восстановление автомобильных дорог, пострадав-ших от опасных склоновых процессов | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | 2024-2027 | Аварийно-восстановительные рабо-ты в 2025 году завершены в полном объеме |  |
| 5.2. | Строительство подпорных стен на автомобильных дорогах | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | 2024-2027 | Строительство подпорных стен в 2025 году проведено на 4 объектах |  |
| 6.1. | Строительство Новолакской ветро-вой электростанции | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | 2024-2026 | Возведена 71 ветроустановка из 120, подготовлены фундаменты для 49 ветроустановок. 1 декабря 2025 года осуществлен ввод по первому этапу (152,5 МВт), ввод по второму этапу планируется во 2-3 кварталах 2026 года |  |
| 6.2. | Строительство Махачкалинской ветровой электростанции | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | 2024-2026 | Получено разрешение на строитель-ство. Осуществляются мероприятия по заключению договора на поставку оборудования |  |
| 6.3. | Строительство Дербентской солнечной электростанции | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | 2024-2026 | Полностью завершены строи-тельные работы. Ввод в эксплуатацию ожидается в феврале-марте 2026 года |  |
| 6.4. | Строительство Ногайской солнеч-ной электростанции | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | 2024-2026 | Завершено строительство под-станции 110 кВ, на стадии завершения монтаж фотоэлектрических модулей. Ввод в эксплуатацию планируется в конце 1 квартала 2026 года |  |
| 7.1. | Ликвидация чрезвычайных ситуа-ций | Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан | 2024-2025 | В 2025 году финансовые средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обуслов-ленных возникновением климатичес-ких рисков, не выделялись |  |

Результаты оценки эффективности и результативности мер по адаптации к изменениям климата

| 1. Наименование субъекта адаптации | Правительство Республики Дагестан |
| --- | --- |
|  | (федеральный орган исполнительной власти или высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации) |

2. Оценка эффективности реализуемых мер по адаптации к изменениям климата

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики целевого показателя |  |  |  | Затраты на выполнение мероприятия, тыс. рублей (в ценах 2022 года) | Эффективность меры, тыс. рублей (в ценах 2022 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование и единица измерения | Значение в 2024 году | Значение на отчетную дату | Плановое значение в 2027 году (или на год завершения мероприятия) |  |  |
| 1.1. | Страхование посевов сельско-хозяйственных культур многолетних насаждений от воздействия сильных атмосферных осадков и града | размер застрахованного ущерба, млн рублей | 113,5 | 742,5 | 363,2 | 2500,0 | 10,0 |
|  |  | объем бюджетных ассигнований, направленных на предупреждение стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей | 0,9 | 3,9 | 2,9 |  |  |
| 2.1. | Проведение работ и мероприятий по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров | возможные потери лесного фонда, га | 80,5 | 70,4 | 65,3 | 22 100,0 | -1 453,9 |
| 3.1. | Проведение противопаводковых мероприятий: расчистка и дно-углубление русел рек | протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, км | 86,2 | 86,9 | 89,7 | 64 700,0 | 18 485,7 |
| 3.2. | Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос | протяженность береговой линии водных объектов, на которых установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, км | 3769,5 | 3769,5 | 4122,01 | 2 000,0 | 5,7 |
| 3.3. | Текущий ремонт восстановление автомобильных дорог, пострадавших от паводков русловых деформаций | количество климатически уязвимых объектов, требующих ремонта, ед. | 59 | 39 | 29 | 229 700,0 | -7656,6 |
| 3.4. | Строительство регуляционных со-оружений | количество капитальных объектов сооружений, обеспечивающих защиту, ед. | 9 | 14 | 30 | 153 100,0 | 7 290,5 |
| 3.5. | Капитальный ремонт гидро-технических сооружений на реке Терек | количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту, ед. | 0 | 0 | 2 | 171 500,0 | 85 750,0 |
| 4.1. | Выполнение химзащитных работ с применением авиации и наземной техники против особо опасных вредителей | площадь проведения работ, тыс. га | 28,6 | 62,5 | 118,6 | 38 300,0 | 425,5 |
| 4.2. | Проведение фитомелиоративных мероприятий | площадь проведения работ, тыс. га | 6,0 | 12,4 | 17 | 204 200,0 | 18 563,6 |
| 5.1. | Текущий ремонт и восстановление автомобильных дорог, пострадавших от опасных склоновых процессов | количество климатически уязвимых объектов, требующих ремонта, ед. | 8 | 11 | 2 | 153 100,0 | -25 516,6 |
| 5.2. | Строительство подпорных стен на автомобильных дорогах | количество капитальных объектов сооружений, обеспечивающих защиту, ед. | 2 | 6 | 8 | 127 600,0 | 21 266,6 |
| 6.1. | Строительство Новолакской ветровой электростанции | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата, ед. | 4 | 73 | 70 | 46 791 100,0 | 708 956,1 |
| 6.2. | Строительство Махачкалинской ветровой электростанции | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата, ед. | 0 | 0 | 12 | 1 191 000,0 | 99 250,0 |
| 6.3. | Строительство Дербентской солнечной электростанции | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата, ед. | 0 | 4 | 25 | 5 274 600,0 | 210 984,0 |
| 6.4. | Строительство Ногайской солнечной электростанции | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата, ед. | 0 | 0 | 21 | 3 062 700,0 | 145 842,8 |
| 7.1. | Ликвидация чрезвычайных ситуаций | Объем средств, направленных на ликвидацию последствий сти-хийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей | 50,0 | 100 | 100 | 85 100,0 | 1 702,0 |

3. Оценка результативности реализуемых мер по адаптации к изменениям климата

| Общее количество мер | 16 |  | Из них: | с нормативной результативностью | 15 | (93,7%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с высокой результативностью | 1 | (6,3%) |
|  |  |  |  | с очень высокой результативностью | 0 |  |
|  |  |  |  | нерезультативные меры | 0 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Общее количество целевых показателей для мероприятия | Результативность мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Страхование посевов сельскохозяйственных культур многолетних насаждений от воздействия сильных атмосферных осадков и града | 2 | Высокая |
| 2. | Проведение работ и мероприятий по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров | 1 | Нормативная |
| 3. | Проведение противопаводковых мероприятий: расчистка и дноуглубление русел рек | 1 | Нормативная |
| 4. | Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос | 1 | Нормативная |
| 5. | Текущий ремонт и восстановление автомобильных дорог, пострадавших от паводков русловых деформаций | 1 | Нормативная |
| 6. | Строительство регуляционных сооружений | 1 | Нормативная |
| 7. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Терек | 1 | Нормативная |
| 8. | Выполнение химзащитных работ с применением авиации и наземной техники против особо опасных вредителей | 1 | Нормативная |
| 9. | Проведение фитомелиоративных мероприятий | 1 | Нормативная |
| 10. | Текущий ремонт и восстановление автомобильных дорог, пострадавших от опасных склоновых процессов | 1 | Нормативная |
| 11. | Строительство подпорных стен на автомобильных дорогах | 1 | Нормативная |
| 12. | Строительство Новолакской ветровой электростанции | 1 | Нормативная |
| 13. | Строительство Махачкалинской ветровой электростанции | 1 | Нормативная |
| 14. | Строительство Дербентской солнечной электростанции | 1 | Нормативная |
| 15. | Строительство Ногайской солнечной электростанции | 1 | Нормативная |
| 16. | Ликвидация чрезвычайных ситуаций | 1 | Нормативная |