Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 октября 2022 г. N 459-р

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Распоряжения Правительства РД от 10.04.2025 N 121-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2023 г. N 559-р:

(преамбула в ред. Распоряжения Правительства РД от 10.04.2025 N 121-р)

1. Утвердить прилагаемый региональный план адаптации к изменениям климата (далее - региональный план).

2. Ответственным органам исполнительной власти Республики Дагестан обеспечить реализацию мероприятий регионального плана в пределах и за счет средств бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Дагестан на соответствующий финансовый год.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и иным организациям, являющимся исполнителями мероприятий, предусмотренных региональным планом, обеспечить реализацию мероприятий регионального плана.

4. Определить Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан координирующим органом по реализации регионального плана.

5. Ответственным органам исполнительной власти Республики Дагестан, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, а также иным организациям, являющимся исполнителями мероприятий, предусмотренных региональным планом, обеспечить представление информации о реализации мероприятий в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

(в ред. Распоряжения Правительства РД от 10.04.2025 N 121-р)

Временно исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Республики Дагестан

Р.АЛИЕВ

# Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Дагестан

от 11 октября 2022 г. N 459-р

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН

АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Распоряжения Правительства РД от 10.04.2025 N 121-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. Наименование субъекта адаптации |  | Правительство Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Общее описание характерных климатических рисков опасного уровня (при наличии), потенциальные потери и ущерб в случае возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, обусловленных климатическими рисками |  | По данным ФГБУ "Гидрометцентра России", за последние 50 лет температура в регионе увеличилась на 1,5 - 2,0 градуса. Одновременно скорость ветров и их продолжительность выросли в 1,8 раза. На 30 проц. уменьшилась площадь ледников в горах Северного Кавказа. Основными отрицательными климатическими факторами Республики Дагестан являются засушливость, ранние и поздние заморозки, ливневый характер летних осадков, повышение температуры воздуха, отсутствие в достаточном количестве осадков в виде дождя и снега. Уровень Каспия за последние десятилетия упал почти на 1,5 м и обнажившиеся пески начали активно двигаться: ветрами перенесено большое количество песка с песчаных барханов на земли, прилегающие к участку дороги между пос. Кочубей и г. Южно-Сухокумском. Картина ежегодно усугубляется нашествием саранчи, полностью уничтожающей пастбища, вследствие чего обнажаются пески, которые в свою очередь начинают поглощать соседние участки. Повышение уровня температуры и снижение количества осадков повышают риски возникновения лесных пожаров. Опустынивание зимних пастбищ, расположенных на землях северной зоны Республики Дагестан (регион "Кизлярские пастбища"), и деградация сельскохозяйственных угодий приобретают чрезвычайный характер. Общая площадь земель в северной зоне Республики Дагестан, подверженных опустыниванию, составляет 1,5 млн га, или 94,6 проц. всей территории северных пастбищ, что оценивается как экологическая катастрофа. Засушливый климат, а также нарастающие техногенные факторы способствуют деградации травостоя, ускоренному развитию ветровой эрозии, образованию передвижных песков и обширных очагов опустынивания. Выявлены ухудшение верхнего слоя почвы, потеря гумуса, наступление песков и снижение уровня естественного плодородия почв, в том числе вследствие выпаса овец. Причины деградации земель заключаются в том числе в падении уровня грунтовых вод и иссушении территории, исчезновении малых рек. Естественных осадков становится все меньше, в связи с чем все в большем объеме используются артезианские источники. Волгоградским институтом агролесомелиорации подготовлены следующие данные по северной зоне Республики Дагестан: слабосбитых пастбищ - 132 тыс. га; среднесбитых - 430 тыс. га; сильносбитых участков - 285 тыс. га; 449 тыс. га солончаков и 70 тыс. га открытых песков. Более чем 100 населенных пунктов Республики Дагестан имеют высокую степень подверженности экзогенным геологическим факторам, по 20 из них требуется принятие безотлагательных мер по защите населения. В данных населенных пунктах проживает около 3,5 тыс. семей численностью более 12,5 тыс. человек. Республика Дагестан занимает 4-е место по стране по уровню паводковой опасности. Наиболее паводкоопасными являются территории и населенные пункты, расположенные в прибрежных зонах рек Сулак, Самур и Терек в нижнем течении. Существующий уровень эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений, состояние объектов инженерной защиты населения и территории Республики Дагестан, в том числе водооградительных валов, руслорегуляционных и берегоукрепительных сооружений, не позволяют обеспечить необходимую защищенность населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод, в том числе от наиболее распространенных проявлений, включая подтопление населенных пунктов и территорий, вызванное резким повышением уровня воды в реках. По данным ГУ "Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных", за период 1991 - 2024 годов в Республике Дагестан зафиксировано 419 неблагоприятных климатических явлений, среди которых 30 случаев чрезвычайной пожароопасности, 73 схода снежных лавин, 112 селей, 27 паводков, 2 оползня, 8 нагонных явлений, 30 ветров, 26 градов, 2 грозы, 19 ливней, 30 дождей и другие. С 1 октября 2020 года в северной части Республики Дагестан в результате имевших место сильных иссушающих ветров, достигавших местами порывов до 26 метров в секунду, и продолжительного отсутствия осадков сложилась крайне неблагоприятная ситуация. На легких по механическому составу землях в зоне опустынивания произошло формирование песчаных барханов. Пастбищные угодья общей площадью около 222 тыс. га занесены песком толщиной от 20 см до 1 - 2 метров. В тяжелом положении оказались 23 хозяйства из 22 районов республики. В целях минимизации последствий руководством республики было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации на данной территории (Указ Главы Республики Дагестан от 23 ноября 2020 г. N 120) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Общее количество климатически уязвимых объектов, находящихся в ведении субъекта адаптации |  | Всего |  | В работоспособном техническом состоянии |  | В ограниченно работоспособном состоянии |  |  | В аварийном состоянии |  |
|  |  | 959 |  | 818 |  | 89 |  |  | 52 |  |
| 4. Перечень приоритетных адаптационных потребностей субъекта адаптации |  | Потребность 1. Снизить уязвимость посевов сельскохозяйственных: культур и многолетних насаждений от воздействия сильных атмосферных осадков и града. Потребность 2. Снизить уязвимость лесного фонда Республики Дагестан в отношении пожарной опасности. Потребность 3. Снизить подверженность территории Республики Дагестан подтоплениям и наводнениям. Потребность 4. Снизить подверженность земель Республики Дагестан опустыниванию. Потребность 5. Снизить подверженность автомобильных дорог опасным склоновым процессам. Потребность 6. Использование благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата. Потребность 7. Снизить климатические риски для бюджетной системы Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Показатели достижения целей адаптации к изменениям климата в результате реализации мероприятий плана адаптации |  | Наименование показателя |  |  |  | Факт (2024 год) |  |  | Прогноз (2027 год) (в случае завершения мероприятия до 2027 года указывается плановое значение на год завершения мероприятия) |  |
|  |  | размер застрахованного ущерба, млн рублей |  |  |  | 113,5 |  |  | 363,2 |  |
|  |  | объем бюджетных ассигнований, направленных на предупреждение стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей |  |  |  | 0,9 |  |  | 2,9 |  |
|  |  | возможные потери лесного фонда, га |  |  |  | 80,5 |  |  | 65,3 |  |
|  |  | протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, км |  |  |  | 86,2 |  |  | 89,7 |  |
|  |  | протяженность береговой линии водных объектов, на которых установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, км |  |  |  | 3769,5 |  |  | 4122,01 |  |
|  |  | количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту (отремонтированы, построены), ед. |  |  |  | 11 |  |  | 40 |  |
|  |  | площадь проведения работ (борьба с опустыниванием земель), тыс. га |  |  |  | 34,6 |  |  | 135,6 |  |
|  |  | количество климатически уязвимых объектов, требующих ремонта, ед. |  |  |  | 67 |  |  | 31 |  |
|  |  | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата, ед. |  |  |  | 4 |  |  | 128 |  |
|  |  | объем средств, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей |  |  |  | 50,0 |  |  | 100,0 |  |
| 6. Информация о ресурсном обеспечении плана адаптации и о наличии обоснованной потребности в дополнительном финансировании |  | общий размер ресурсного обеспечения мероприятий плана адаптации (в ценах 2022 года) составляет 57573,3 млн рублей, из которых 56319,4 млн рублей - частные инвестиции на реализацию мероприятий по строительству ветровых электростанций, 2,0 млн рублей - заявленная потребность на установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос (заявка направлена в Федеральное агентство водных ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Перечень приоритетных адаптационных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель |  | Целевые показатели мероприятий |  |  |  |  | Количество климатически уязвимых объектов, задействованных в реализации мероприятия |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Значение в 2024 году | Значение в 2027 году (в случае завершения мероприятия до 2027 года указывается плановое значение на год завершения мероприятия) |  |  |
| ## Адаптационная потребность 1. Снизить уязвимость посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений от воздействия сильных атмосферных осадков и града |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Страхование посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений от воздействия сильных атмосферных осадков и града | 2024 - 2027 гг. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  | размер застрахованного ущерба, млн рублей |  | 113,5 | 363,2 |  | - |
|  |  |  |  |  | объем бюджетных ассигнований, направленных на предупреждение стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей |  | 0,9 | 2,9 |  | - |
| ## Адаптационная потребность 2. Снизить уязвимость лесного фонда Республики Дагестан в отношении пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение работ и мероприятий по предупреждению возникновения й распространения лесных пожаров | 2024 - 2027 гг. | Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан |  | возможные потери лесного фонда, га |  | 80,5 | 65,3 |  |  |
| ## Адаптационная потребность 3. Снизить подверженность территории Республики Дагестан паводкам, подтоплениям и наводнениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение противопаводковых мероприятий: расчистка и дноуглубление русел рек | 2024 - 2027 гг. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |  | протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, км |  | 86,2 | 89,7 |  |  |
| 3.2. | Протяженность береговой линии водных объектов, на которых установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, км | 2024 - 2027 гг. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |  | протяженность береговой линии водных объектов, на которых установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, км |  | 3769,5 | 4122,01 |  |  |
| 3.3. | Текущий ремонт и восстановление автомобильных дорог, пострадавших от паводков и русловых деформаций | 2024 - 2027 гг. | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан |  | количество климатически уязвимых объектов, требующих ремонта, ед. |  | 59 | 29 |  |  |
| 3.4. | Строительство регуляционных сооружений | 2024 - 2027 гг. | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан |  | количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту, ед. |  | 9 | 30 |  |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Терек | 2024 - 2027 гг. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |  | количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту, ед. |  | 0 | 2 |  |  |
| ## Адаптационная потребность 4. Снизить подверженность земель Республики Дагестан опустыниванию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выполнение химзащитных работ с применением авиации и наземной техники против особо опасных вредителей | 2024 - 2027 гг. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  | площадь проведения работ, тыс. га |  | 28,6 | 118,6 |  |  |
| 4.2. | Проведение фитомелиоративных мероприятий | 2024 - 2027 гг. |  |  | площадь проведения работ, тыс. га |  | 6,0 | 17,0 |  |  |
| ## Адаптационная потребность 5. Снизить подверженность автомобильных дорог опасным склоновым процессам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Текущий ремонт и восстановление автомобильных дорог, пострадавших от опасных склоновых процессов | 2024 - 2027 гг. | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан |  | количество климатически уязвимых объектов, требующих ремонта, ед. |  | 8 | 2 |  |  |
| 5.2. | Строительство подпорных стен на автомобильных дорогах | 2024 - 2027 гг. |  |  | количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту, ед. |  | 2 | 8 |  |  |
| ## Адаптационная потребность 6. Использование благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство Новолакской ветровой электростанции | 2024 - 2026 гг. | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан |  | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата, ед. |  | 4 | 70 |  |  |
| 6.2. | Строительство Махачкалинской ветровой электростанции | 2024 - 2026 гг. |  |  | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата, ед. |  | 0 | 12 |  |  |
| 6.3. | Строительство Дербентской солнечной электростанции | 2024 - 2026 гг. |  |  | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата, ед. |  | 0 | 25 |  |  |
| 6.4. | Строительство Ногайской солнечной электростанции | 2024 - 2026 гг. |  |  | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата, ед. |  | 0 | 21 |  |  |
| ## Адаптационная потребность 7. Снизить климатические риски для бюджетной системы Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ликвидация чрезвычайных ситуаций | 2024 - 2025 гг. | Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан |  | объем средств, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей |  | 50,0 | 100,0 |  |  |

Обязательные приложения:

Результаты оценки климатических рисков (приложение N 1).

Результаты ранжирования адаптационных мероприятий (приложение N 2).

## Приложение N 1

к региональному плану по адаптации

к изменениям климата

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОЦЕНКИ КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ

### 1. Обобщенная информация

| 1.1. Наименование территории | Республика Дагестан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Суммарная оценка площади (в км2) и (или) доли территории (в % от всей площади), подверженной климатическим рискам опасного, весьма опасного и катастрофического уровня (при наличии) | 10 - 70% |  |  |  |
| 1.3. Распределение климатических рисков территории по уровням опасности (ретроспективная оценка рисков) | катастрофический | весьма опасный | опасный | умеренно опасный |
| Общее количество | 0 | 2 | 4 | 8 |
| По категориям риска |  |  |  |  |
| 1. Оползни | нет | нет | да | нет |
| 2. Сели | нет | нет | нет | да |
| 3. Лавины | нет | нет | нет | да |
| 4. Подтопление территории | нет | нет | нет | да |
| 5. Эрозия плоскостная и овражная | нет | нет | нет | да |
| 6. Русловые деформации | нет | нет | нет | да |
| 7. Наледеобразование | нет | нет | нет | да |
| 8. Наводнение | нет | нет | нет | да |
| 9. Ураганы, смерчи, сильный ветер | нет | нет | нет | да |
| 10. Жара | нет | нет | нет | да |
| 11. Засуха | нет | нет | да | нет |
| 12. Заморозки | нет | нет | да | нет |
| 13. Град | нет | нет | нет | да |
| 14. Сильные атмосферные осадки | нет | да | нет | нет |
| 15. Пожарная опасность в лесах | нет | нет | да | нет |
| 16. Комплекс опасных природных явлений (опустынивание) | нет | да | нет | нет |

### 2. Детализированная информация

| Показатели риска | Всего по территории (максимально возможные значения для территории) | Категория опасности (в соответствии с рекомендуемыми градациями источников климатических рисков по интенсивности, распространенности, продолжительности и уровню опасности) |
| --- | --- | --- |
| 1. Оползни |  |  |
| Подверженность территории, % | 1 - 10 | опасный |
| Площадь разового проявления на одном участке, км2 | нет данных | - |
| Максимальный объем оползня, тыс. м3 | 10 - 100 | опасный |
| Максимальная глубина захвата пород оползнем, м | 15 - 20 | опасный |
| Скорость смещения | нет данных | 1 |
| 2. Сели |  |  |
| Подверженность территории, % | менее 10 | умеренно опасный |
| Объем единовременного выноса, млн м3 | менее 0,05 | умеренно опасный |
| Скорость движения, м/с | нет данных | - |
| 3. Лавины |  |  |
| Подверженность территории, % | менее 10 | умеренно опасный |
| Объем единовременного выноса, млн м3 | менее 0,1 | умеренно опасный |
| 4. Подтопление территории |  |  |
| Подверженность территории, % | менее 50 | умеренно опасный |
| Продолжительность формирования водного горизонта, лет | нет данных |  |
| Скорость подъема уровня подземных вод, м/год | нет данных |  |
| 5. Эрозия плоскостная и овражная |  |  |
| Подверженность территории, % | 10 - 30 | умеренно опасный |
| Площадь одиночного оврага, км2 | менее 0,05 | умеренно опасный |
| Скорость развития эрозии: |  |  |
| плоскостной, м3/(га год) | нет данных |  |
| овражной, м/год | нет данных |  |
| 6. Русловые деформации |  |  |
| Подверженность территории, % | 5 - 6 | умеренно опасный |
| Объем относительно одновременных деформаций пород, млн м3/год | менее 0,06 | умеренно опасный |
| Скорость развития, м/год | нет данных | - |
| 7. Наледеобразование |  |  |
| Подверженность территории, % | менее 1 | умеренно опасный |
| Площадь проявления на одном участке, км2 | менее 0,01 | умеренно опасный |
| Скорость развития, тыс. м3/сут. | нет данных |  |
| 8. Наводнение (вследствие половодья, затора, зажора, катастрофического ливня) |  |  |
| Подверженность территории, % | 10 | умеренно опасный |
| Продолжительность проявления, сут. | нет данных |  |
| Скорость развития, м/сут. | нет данных |  |
| 9. Ураганы, смерчи, сильный ветер |  |  |
| Подверженность территории, % | до 20 | умеренно опасный |
| Продолжительность проявления, часов | нет данных |  |
| Скорость, м/с | нет данных |  |
| 10. Жара |  |  |
| Подверженность территории, % | до 20 | умеренно опасный |
| Значение максимальной температуры 0,95 обеспеченности | нет данных | - |
| 11. Засуха |  |  |
| Подверженность территории, % | до 30 | опасный |
| Интенсивность | средняя | опасный |
| 12. Заморозки |  |  |
| Подверженность территории, % | 30 | опасный |
| Интенсивность | средняя | опасный |
| Продолжительность, часов | нет данных |  |
| 13. Град |  |  |
| Подверженность территории, % | до 20 | умеренно опасный |
| Число дней с градом | до 2 | умеренно опасный |
| Диаметр, мм | менее 20 | умеренно опасный |
| 14. Сильные атмосферные осадки |  |  |
| Подверженность территории, % | 30 - 70 | весьма опасный |
| Интенсивность | нет данных |  |
| Повторяемость, ед./год | нет данных |  |
| 15. Пожарная опасность в лесах |  |  |
| Значение комплексного показателя | 4001 ... 10000 | опасный |
| 16. Комплекс опасных природных явлений (опустынивание) |  |  |
| Подверженность территории, % от северных пастбищ | 94,6 (1.5 млн га) | весьма опасный |

### 7. Прогноз климатических рисков

| Ожидаемые изменения климата по территории в соответствии с прогнозом Росгидромета и значений интенсивности климатических рисков (при наличии) | на территории Северо-Кавказского федерального округа (далее - СКФО) за период 1976 - 2020 годов рост среднегодовой температуры воздуха составил 0,48°С /10 лет. Наиболее сильное потепление отмечается в летний период (на 0,61°С / 10 лет), самое слабое - весной (на 0,37°С/10 лет). Осадки в среднем за год на территории СКФО растут (на 1,3% / 10 лет), при этом весной наблюдается рост количества осадков (на 4,1% 10 лет), а летом - их уменьшение (на 2,4% / 10 лет). По оценочным докладам Росгидромета, на территории СКФО ожидается усугубление засушливых условий. Для сценария наиболее интенсивного увеличения выбросов парниковых газов и аэрозолей к середине XXI века по отношению к концу XX на всей территории СКФО возможно повышение температуры воздуха летнего сезона на 2,0 - 3,5°С. Наибольшее потепление ожидается на юге округа. Объем осадков летом в горных районах может увеличиться на 10 - 30 проц., а на равнинной части уменьшится на 4 - 8 процентов. Зимой на территории СКФО ожидается рост температуры воздуха на 1,5 - 3,5 процента. Увеличение объема осадков в зимний сезон может составить 15 - 35 проц., однако на побережье Каспийского моря вероятно уменьшение зимних осадков на 3 - 5 процентов |
| --- | --- |

## Приложение N 2

к региональному плану по адаптации

к изменениям климата

РЕЗУЛЬТАТЫ

РАНЖИРОВАНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Наименование субъекта адаптации: Правительство Республики Дагестан

2. Перечень приоритетных адаптационных потребностей и показателей достижения целей адаптации

| Адаптационные потребности | Показатели достижения целей адаптации (целевые показатели) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значения |  | Дельта | Удельный вес в дельте, в % |
|  |  | Факт (2024 год) | 2027 год |  |  |
| По всем адаптационным потребностям | размер застрахованного ущерба, млн рублей | 113,5 | 363,2 | 249,7 | не применимо |
|  | объем бюджетных ассигнований, направленных на предупреждение стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей | 0,9 | 2,9 | 2 | не применимо |
|  | возможные потери лесного фонда, га | 80,5 | 65,3 | -15,2 | не применимо |
|  | протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, км | 86,2 | 89,7 | 3,5 | не применимо |
|  | протяженность береговой линии водных объектов, на которых установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, км | 3769,5 | 4122,01 | 352,5 | не применимо |
|  | количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту, ед. | 11 | 40 | 29 | не применимо |
|  | площадь проведения работ, тыс. га | 34,6 | 135,6 | 101 | не применимо |
|  | количество климатически уязвимых объектов, требующих ремонта, ед. | 67 | 31 | -36 | не применимо |
|  | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата, ед. | 4 | 128 | 124 | не применимо |
|  | объем средств, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей | 50,0 | 100,0 | 50 | не применимо |
| Потребность 1. Снизить уязвимость посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений от воздействия сильных атмосферных осадков и града | размер застрахованного ущерба, млн рублей | 113,5 | 363,2 | 249,7 | 100 |
|  | объем бюджетных ассигнований, направленных на предупреждение стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей | 0,9 | 2,9 | 2 | 100 |
| Потребность 2. Снизить уязвимость лесного фонда Республики Дагестан в отношении пожарной опасности | возможные потери лесного фонда, га | 80,5 | 65,3 | -15,2 | 100 |
| Потребность 3. Снизить подверженность территории Республики Дагестан паводкам, подтоплениям и наводнениям | протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, км | 86,2 | 89,7 | 3,5 | 100 |
|  | протяженность береговой линии водных объектов, на которых установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, км | 3769,5 | 4122,01 | 352,5 | 100 |
|  | количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту, ед. | 0 | 2 | 2 | 7 |
|  | количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту, ед. | 9 | 30 | 21 | 72 |
|  | количество климатически уязвимых объектов, требующих ремонта, ед. | 59 | 29 | -30 | 83 |
| Потребность 4. Снизить подверженность земель Республики Дагестан опустыниванию | площадь проведения работ, тыс. га | 28,6 | 118,6 | 90 | 89 |
|  | площадь проведения работ, тыс. га | 6,0 | 17,0 | 11 | 11 |
| Потребность 5. Снизить подверженность автомобильных дорог опасным склоновым процессам | количество климатически уязвимых объектов, требующих ремонта, ед. | 8 | 2 | -6 | 17 |
|  | количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту, ед. | 2 | 8 | 6 | 21 |
| Потребность 6. Использование благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата, ед. | 4 | 70 | 66 | 53 |
|  | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата, ед. | 0 | 12 | 12 | 10 |
|  | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата, ед. | 0 | 25 | 25 | 20 |
|  | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата, ед. | 0 | 21 | 21 | 17 |
| Потребность 7. Снизить климатические риски для бюджетной системы Республики Дагестан | объем средств, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей | 50,0 | 100,0 | 50 | 100 |

7. Ранжирование мероприятий

| Мероприятия и меры в разрезе адаптационных потребностей | Показатели достижения целей адаптации (целевые показатели) |  |  |  |  |  | Затраты на мероприятия и меры, млн рублей в ценах 2022 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значения |  | Дельта | Удельный вес, % | Ранг по показателям | В среднем за год | Сумма за 2025 - 2027 годы | Ранг по затратам |
|  |  | Факт (2024 год) | 2027 год (плановое значение на год завершения мероприятия) |  |  |  |  |  |  |
| Потребность 1. Снизить уязвимость посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений от воздействия сильных атмосферных осадков и града | размер застрахованного ущерба, млн рублей | 113,5 | 363,2 | 249,7 | - | - | - | - | - |
|  | объем бюджетных ассигнований, направленных на предупреждение стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей | 0,9 | 2,9 | 2 | - | - | - | - | - |
| 7.2. Постоянные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страхование посевов сельскохозяйственных культур и многолетних | размер застрахованного ущерба, млн рублей | 113,5 | 363,2 | 249,7 | 100 | 4,5 | 0,82 | 2,5 | 15 |
| насаждений от воздействия сильных атмосферных осадков и града | объем бюджетных ассигнований, направленных на предупреждение стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей | 0,9 | 2,9 | 2 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2. Адаптационные меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность 2. Снизить уязвимость лесного фонда Республики Дагестан в отношении пожарной опасности | возможные потери лесного фонда, га | 80,5 | 65,3 | -15,2 | - | - | - | - | - |
| 2.1. Постоянные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работ и мероприятий по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров | возможные потери лесного фонда, га | 80,5 | 65,3 | -15,2 | 100 | 4,5 | 7,4 | 22,1(У) | 14 |
| 2.2. Адаптационные меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность 3. Снизить подверженность территории Республики Дагестан паводкам, подтоплениям и наводнениям | протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, км | 86,2 | 89,7 | 3,5 | - | - | - | - | - |
|  | протяженность береговой линии водных объектов, на которых установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, км | 3769,5 | 4122,01 | 352,5 | - | - | - | - | - |
|  | количество климатически уязвимых объектов, требующих ремонта, ед. | 59 | 29 | -30 | - | - | - | - | - |
|  | количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту | 9 | 32 | 23 | - | - | - | - | - |
| 3.1. Постоянные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение противопаводковых мероприятий: расчистка и дноуглубление русел рек | протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, км | 86,2 | 89,7 | 3,5 | 100 | 4,5 | 29,2 | 64,7(У) | 12 |
| Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос | протяженность береговой линии водных объектов, на которых установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, км | 3769,5 | 4122,01 | 352,51 | 100 | 4,5 | 1,3 | 2,0(3) | 16 |
| Текущий ремонт и восстановление автомобильных дорог, пострадавших от паводков и русловых деформаций | количество климатически уязвимых объектов, требующих ремонта, ед. | 59 | 29 | -30 | 100 | 4,5 | 76,6 | 229,7(У) | 5 |
| 3.2. Адаптационные меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Терек | количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту | 0 | 2 | 2 | 9 | 16 | 51,6 | 171,5(У) | 7 |
| Строительство регуляционных сооружений | количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту, ед. | 9 | 30 | 21 | 91 | 9 | 51,0 | 153,1(У) | 8 |
| Потребность 4. Снизить подверженность земель Республики Дагестан опустьшиванию | площадь проведения работ (га) | 34,6 | 135,6 | 101 | - | - | - | - | - |
| 4.1. Постоянные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение химзащитных работ с применением авиации и наземной техники против особо опасных вредителей | площадь проведения работ (тыс. га) | 28,6 | 118,6 | 90 | 89 | 10 | 12,8 | 38,3(У) | 13 |
| Проведение фитомелиоративных мероприятий | площадь проведения работ (тыс. га) | 6,0 | 17,0 | 11 | 11 | 14 | 68,1 | 204,2(У) | 6 |
| 4.2. Адаптационные меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность 5. Снизить подверженность автомобильных дорог опасным склоновым процессам | количество климатически уязвимых объектов, требующих ремонта, ед. | 8 | 2 | -6 | - | - | - | - | - |
|  | количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту, ед. | 2 | 8 | 6 | - | - | - | - | - |
| 5.1. Постоянные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт и восстановление автомобильных дорог, пострадавших от опасных склоновых процессов | количество климатически уязвимых объектов, требующих ремонта, ед. | 8 | 2 | -6 | 100 | 4,5 | 51,0 | 153,1(У) | 9 |
| 5.2. Адаптационные меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подпорных стен на автомобильных дорогах | количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту, ед. | 2 | 8 | 6 | 100 | 4,5 | 42,5 | 127,6(У) | 10 |
| Потребность 6. Использование благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата (ед.) | 4 | 128 | 124 | - | - | - | - | - |
| 6.1. Постоянные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Адаптационные меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Новолакской ветровой электростанции | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата (ед.) | 4 | 70 | 66 | 53 | 11 | 15597,0 | 46791,1(У) | 1 |
| Строительство Махачкалинской ветровой электростанции | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата (ед.) | 0 | 12 | 12 | 10 | 15 | 397,0 | 1191,0(У) | 4 |
| Строительство Дербентской солнечной электростанции | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата (ед.) | 0 | 25 | 25 | 20 | 12 | 1758,2 | 5274,6(У) | 2 |
| Строительство Ногайской солнечной электростанции | количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменением климата (ед.) | 0 | 21 | 21 | 17 | 13 | 1020,9 | 3062,7(У) | 3 |
| Потребность 7. Снизить климатические риски для бюджетной системы Республики Дагестан | объем средств, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей | 50,0 | 100,0 | 50 | - | - | - | - | - |
| 7.1. Постоянные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация чрезвычайных ситуаций | объем средств, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей | 50,0 | 100,0 | 50 | 100 | 4,5 | 100,6 | 85,1(У) | 11 |
| 7.2. Адаптационные меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |