Информация о ходе реализации Республиканской инвестиционной программы на 1 октября 2026 года

[bookmark: _Hlk235694055][bookmark: _Hlk234934467][bookmark: _Hlk232000758][bookmark: _Hlk232000795]Объем финансирования Республиканской инвестиционной программы 
на  2026 год составляет 24 042,477 млн рублей, в том числе 4 869,386 млн рублей – средства федерального бюджета и 19 173,091  млн рублей – средства республиканского бюджета Республики Дагестан (Закон Республики Дагестан 
от 26 декабря 2025 года № 107 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (в ред. от 10 марта 2026 года № 22), распоряжение Правительства Республики Дагестан от 9 июля 2026 года 
№ 227-р, соглашения, заключенные с федеральными органами исполнительной власти, и постановление Правительства Республики Дагестан от 13 февраля 
2026 года № 36 «О Республиканской инвестиционной программе на 2026 год 
и на плановый период 2027 и 2028 годов» (в ред. от 29 апреля 2026 года № 92).
По состоянию на 1 октября 2026 года профинансировано 6 601,653 млн рублей (27,5 проц. от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета 
– 3 118,807 млн рублей (64,0 проц.) и за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 482,846 млн рублей (18,2 проц.).
Согласно информации главных распорядителей бюджетных средств 
и заказчиков кассовый расход средств составил 5 398,685 млн рублей (22,5 проц. 
от планового задания и 81,8 проц. от выделенного объема), в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 305,934 млн рублей (47,4 проц. и 73,9 проц.) 
и за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 092,751 млн рублей (16,1 проц. и 88,8 проц.).
С учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Республики Дагестан от 9 июля 2026 года № 227-р и соглашениями, заключенными 
с федеральными органами исполнительной власти, планируется ввод 
в эксплуатацию 56 объектов, в том числе 8 объектов общего образования на  4 756 уч. мест, 4 объектов дошкольного образования на 578 мест, 1 объекта здравоохранения (1 ФАП), 11 объектов спорта на  11937,0 кв. м и 2500 мест, 
10 объектов газификации (170,833 км), 17 объектов водоснабжения (315,48 км), 
4 объектов водоотведения на 7,38 км и 1 прочего объекта (строительство набережной в г. Дербенте).
По состоянию на 1 октября 2026 года введены в эксплуатацию 2 объекта общего образования (школа № 14 на 1150 ученических мест в г. Хасавюрте 
и пристройка к школе № 1 в г. Кизилюрте на 150 ученических мест).
