**Информация о реализации инвестиционных проектов резидентов ТОР «Дагестанские Огни»**

| **№ п/п** | **Наименование резидента*****(инвестиционного проекта)*** | **Срок резидентства**  | **Общий объем** **инвестиций, млн руб.** | **Привлечено инвестиций** **на 20.09.24 г.** **(нарастающим итогом), млн руб.** | **Число рабочих мест, ед.** | **Создано рабочих мест на 20.09.24 г.** **(нарастающим итогом), ед.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **в целом** **по проекту** | **в т. ч. в 2024 г. (нарастающим итогом)** | **в целом** **по проекту** | **в т.ч. в 2024 г.** **(нарастающим итогом)** |
|  | ООО «Дагогнинский завод строительных материалов»*(25 октября 2019 г.)**(Производство строительных материалов (пеплоблоков)* | (2019-2028) | 60,82 | 60,82 | 89,8*(147,6 % от плана)* | 23 | 23 | 13*(56,5 % от плана)* |
|  | ООО «Югресурс»*(9 декабря 2019 г.)**(Строительство бетоносмесительного завода)* | (2019-2028) | 14,24 | 14,24 | 66,08*(в 4,6 раза от плана)* | 11 | 11 | 14*(127,3 % от плана)* |
|  | ООО «Хазар»*(30 ноября 2021 г.)*(*Производство концентрированных соков, пюре и нектаров)* | (2021-2028) | 2438,3 | 2438,3 | 865,0*(35,5 % от плана)* | 103 | 103 | 10*(9,7 % от плана)* |
|  | ООО «Проект-Строй»*(30 ноября 2021 г.)*(*Производство товарного бетона на территории моногорода Дагестанские Огни)* | (2021-2028) | 16,05 | 16,05 | 17,6*(109,7 % от плана)* | 17 | 17 | 18*(138,5 % от плана)* |
|  | ООО «Каспий Гласс»*(17 декабря 2021 г.)**(Организация производства стеклянных шаров)* | (2021-2030) | 165,0 | 165,0 | 166,2*(100,7 % от плана)* | 50 | 50 | 50*(100,0 % от плана)* |
|  | ООО «ТрубоПласт»*(11 октября 2022 г.)**(Строительство завода по производству гофрированных труб в Республике Дагестан)* | (2022-2028) | 662,4 | 662,4 | 416,8*(62,9 % от плана)* | 126 | 126 | 11*(8,7 % от плана)* |
|  | ООО «Магнит»*(5 июля 2023 г.)**(Организация производства строительных материалов в Республике Дагестан)* | (2023-2030) | 7,0 | 7,0 | 16,5*(в 2,4 раза от плана)* | 24 | 24 | 3*(12,5 % от плана)* |
|  | ООО «СОЮЗ-Инвест»*(5 июля 2023 г.)**(Организация производства строительных стеновых блоков в Республике Дагестан)* | (2023-2030) | 40,0 | 40,0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
|  | ООО «Шелковый Путь»*(5 июля 2023 г.)**(Производство тротуарной плитки в моногороде Дагестанские Огни)* | (2023-2030) | 166,2 | 166,2 | 0 | 100 | 100 | 0 |
|  | **Итого по проектам резидентов ТОР «Дагестанские Огни»:** |  | **3570,0** | **3570,0** | **1638,0***(45,9 % от плана)* | **464** | **464** | **119***(25,6 % от плана)* |