**Информация о реализации инвестиционных проектов резидентов ТОР «Каспийск»**

| **№ п/п** | **Наименование резидента**  ***(инвестиционного проекта)*** | **Срок резидентства** | **Общий объем**  **инвестиций, млн руб.** | | **Привлечено инвестиций на 20.09.24 г.** **(нарастающим итогом), млн руб.** | **Число рабочих мест, ед.** | | **Создано рабочих мест на 20.09.24 г.** **(нарастающим итогом), ед.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **в целом**  **по проекту** | **в т. ч. в 2024 г. (нарастающим итогом)** | **в целом**  **по проекту** | **в т.ч. в 2024 г.** **(нарастающим итогом)** |
|  | ООО «Каспийский завод стекловолокна»  *(8 февраля 2018 г.)*  *(Производство стекловолокна и изделий из него)* | (2018-2027) | 323,9 | 323,9 | 323,9  *(100,0 % от плана)* | 185 | 185 | *185*  *(100 % от плана)* |
|  | ООО «Дагполимер»  *(27 сентября 2018 г.)*  *(Производство и переработка полиэтиленов)* | (2018-2027) | 32,3 | 32,3 | 36,3  *(112,4% от плана)* | 21 | 21 | *24*  *(114,3 % от плана)* |
|  | ООО «Каспийский завод электронной техники»  *(19 марта 2020 г.)*  *(Производство антенно-фидерных и приемо-передающих модулей, а также их составных частей для коммуникационного оборудования)* | (2020-2027) | 6,0 | 6,0 | 6,0  *(100,0 % от плана)* | 20 | 20 | 20  *(100,0 % от плана)* |
|  | ООО «Инжстройпроект»  *(19 марта 2020 г.)*  *(Строительство жилого комплекса «Энерго» в г. Каспийске»)* | (2020-2029) | 225,0 | 74,23 | 32,2  *(43,4 % от плана)* | 27 | 27 | 26  *(96,3 % от плана)* |
|  | ООО «Капитал Инвест-Пром»  *(11 мая 2022 г.)*  *(Создание Индустриального Строительного Комплекса «Каспийск» на территории Республики Дагестан)* | (2022-2029) | 1719,0 | 1476,4 | 1088,3  *(73,7 % от плана)* | 236 | 236 | 67  *(28,4 % от плана)* |
|  | ООО «Каспийский завод торгового оборудования»  *(5 сентября 2023 г.)*  *(Расширение действующего производства торгового и нейтрального оборудования для пищеблоков)* | (2023-2029) | 16,9 | 16,9 | 7,6  *(45,0 % от плана)* | 25 | 25 | 4  *(16,0 % от плана)* |
|  | ООО «ТУР»  *(28 декабря 2023 г.)*  *(Строительство туристического комплекса «AZIMUT-2»)* | (2023-2029) | 210,7 | 179,3 | 59,8  *(33,3 % от плана)* | 48 | 20 | 3  *(15,0 % от плана)* |
|  | ООО «СЗ «Новая жизнь»  *(8 июля 2024 г.)*  («Строительство многоквартирного дома ЖК «Новая жизнь») | (2024-2029) | 1137,5 | 61,5 | 0 | 28 | 28 | 0 |
|  | ООО «Золотые пески»  *(9 июля 2024 г.)*  («Строительство многоквартирного дома ЖК «Золотые пески») | (2024-2029) | 1143,7 | 59,6 | 0 | 27 | 27 | 0 |
|  | **Итого по проектам резидентов ТОР «Каспийск»:** |  | **4815** | **2230,1** | **1554,1**  *(69,7 % от плана)* | **617** | **510** | **329**  *(64,5 % от плана)* |