**Информация о реализации инвестиционных проектов резидентов ТОР «Дагестанские Огни»**

| **№ п/п** | **Наименование резидента**  ***(инвестиционного проекта)*** | **Срок резидентства** | **Общий объем**  **инвестиций, млн руб.** | | **Привлечено инвестиций**  **на 1.01.25 г.** **(нарастающим итогом), млн руб.** | **Число рабочих мест, ед.** | | **Создано рабочих мест на 1.01.25 г.** **(нарастающим итогом), ед.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **в целом**  **по проекту** | **в т. ч. в 2024 г. (нарастающим итогом)** | **в целом**  **по проекту** | **в т.ч. в 2024 г.** **(нарастающим итогом)** |
|  | ООО «Дагогнинский завод строительных материалов»  *(25 октября 2019 г.)*  *(Производство строительных материалов (пеплоблоков)* | (2019-2028) | 60,82 | 60,82 | 97,8  *(160,8 % от плана)* | 23 | 23 | 13  *(56,5 % от плана)* |
|  | ООО «Югресурс»  *(9 декабря 2019 г.)*  *(Строительство бетоносмесительного завода)* | (2019-2028) | 14,24 | 14,24 | 84,2  *(в 5,9 раза больше  от плана)* | 11 | 11 | 14  *(127,3 % от плана)* |
|  | ООО «Хазар»  *(30 ноября 2021 г.)*  (*Производство концентрированных соков, пюре и нектаров)* | (2021-2028) | 2438,3 | 2438,3 | 865,0  *(35,5 % от плана)* | 103 | 103 | 10  *(9,7 % от плана)* |
|  | ООО «Проект-Строй»  *(30 ноября 2021 г.)*  (*Производство товарного бетона на территории моногорода Дагестанские Огни)* | (2021-2028) | 16,05 | 16,05 | 17,6  *(109,7 % от плана)* | 17 | 17 | 19  *(111,8 % от плана)* |
|  | ООО «Каспий Гласс»  *(17 декабря 2021 г.)*  *(Организация производства стеклянных шаров)* | (2021-2030) | 165,0 | 165,0 | 166,2  *(100,7 % от плана)* | 50 | 50 | 50  *(100,0 % от плана)* |
|  | ООО «ТрубоПласт»  *(11 октября 2022 г.)*  *(Строительство завода по производству гофрированных труб в Республике Дагестан)* | (2022-2028) | 662,4 | 662,4 | 491,1  *(74,1 % от плана)* | 126 | 126 | 10  *(0,8 % от плана)* |
|  | ООО «Магнит»  *(5 июля 2023 г.)*  *(Организация производства строительных материалов в Республике Дагестан)* | (2023-2030) | 7,0 | 7,0 | 16,5  *(в 2,4 раза больше  от плана)* | 24 | 24 | 3  *(12,5 % от плана)* |
|  | ООО «СОЮЗ-Инвест»  *(5 июля 2023 г.)*  *(Организация производства строительных стеновых блоков в Республике Дагестан)* | (2023-2030) | 40,0 | 40,0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
|  | ООО «Шелковый Путь»  *(5 июля 2023 г.)*  *(Производство тротуарной плитки в моногороде  Дагестанские Огни)* | (2023-2030) | 166,2 | 166,2 | 0 | 100 | 100 | 0 |
|  | **Итого по проектам резидентов ТОР «Дагестанские Огни»:** |  | **3570,0** | **3570,0** | **1738,3**  *(48,7 % от плана)* | **464** | **464** | **119**  *(25,6 % от плана)* |