**Информация о ходе реализации Республиканской инвестиционной программы на 1 сентября 2024 года**

Объем финансирования Республиканской инвестиционной программы (далее – Программа) на 2024 год составляет 26 346,977 млн рублей, в том числе   
5 758,190 млн рублей – средства федерального бюджета и 20 588,787 млн рублей – средства республиканского бюджета Республики Дагестан *(Закон Республики Дагестан от 27 декабря 2023 года № 102 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»   
(в ред. от 5 июня 2024 года)).*

По состоянию на 1 сентября 2024 года профинансировано 7 568,643 млн рублей (28,7 проц. от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета –   
3 578,0 млн рублей (62,1 проц.) и за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 990,643 млн рублей (19,4 проц.).

Согласно информации главных распорядителей бюджетных средств   
кассовый расход средств составил 6 356,158 млн рублей (24,1 проц.   
от планового задания и 84,0 проц. от выделенного объема), в том числе   
2 560,049 млн рублей - за счет средств федерального бюджета (44,5 проц.   
и 71,5 проц.) и 3 796,109 млн рублей - за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан (18,4 проц. и 95,1 проц.).

По итогам реализации Программы в 2024 году планируется ввод   
в эксплуатацию 68 объектов, в том числе 18 объектов общего образования   
на 7 086 уч. мест, 350 мест и 2 200 кв. м, 7 объектов дошкольного образования   
на 1 050 мест, 1 объекта здравоохранения (1 ФАП), 1 объекта культуры,   
14 объектов спорта на 19 548 кв. м, 6 объектов газификации на 96,65 км,   
16 объектов водоснабжения на 378,51 км, 2 объектов водоотведения на 3,56 км   
и 3 берегоукрепительных сооружений.

Фактически по состоянию на 1 сентября 2024 года введены в эксплуатацию   
14 объектов, в том числе 9 объектов общего образования на 3 948 уч. мест*,* 3 объекта спорта на 5 112 кв. м, 1 объект газификации и 1 объект водоснабжения на 26 км*.*

Кроме того, 1 сентября 2024 года открыты 12 ранее завершенных объектов общего образования*.*